**ESTADO DE AVANCE DE TESIS (MIB Plan 2007)**

**28 de Marzo del 2024**

****

**NOMBRES Y APELLIDOS DEL MAESTRANDO.**

***Jeremías Adrián García Cabrera***

Ingeniero en Electrónica – Facultad de Cs. Exactas y Naturales y Agrimensura – Universidad Nacional del Nordeste – Corrientes Capital – Argentina

**DIRECTOR PROPUESTO E INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE.**

***Eduardo Filomena***

Magíster en Ingeniería Biomédica

Centro de Ingeniería en Rehabilitación e Investigaciones Neuromusculares y Sensoriales – CIRINS

Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)

**CO-DIRECTOR PROPUESTO E INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE.**

***Jorge Emilio Monzón***

Doctor en Ingeniería

Profesor Titular y Director del Grupo de Ingeniería Biomédica del Dpto. de Ingeniería

Facultad de Cs. Exactas y Naturales y Agrimensura – Universidad Nacional del Nordeste

**TÍTULO DEL TEMA DE TESIS.**

Diseño de sistema háptico para realimentación táctil no invasiva en prótesis de miembro superior (*Anteproyecto aprobado por Res. 11243/21 D*).

**SINTESIS DEL DOCUMENTO.**

A continuación se presentará sintéticamente el estado de avance del proyecto de tesis durante la prórroga de seis meses otorgada en 2023 y finalizada a inicios del mes de marzo actual. Siguiendo el mismo criterio que el último Informe de Avance, primeramente se detallan las actividades realizadas en proceso y pendientes. Finalmente se presentará el cronograma que se propuso oportunamente para la última prórroga (septiembre el 2023), en el cual se individualizan con distintos colores las actividades cumplimentadas totalmente (en verde), en proceso (amarillo) y las pendientes (color original) y una propuesta de cronograma para la concreción de las tareas pendientes para la finalización del proyecto de Tesis con una extensión de tres meses, a su consideración.

**SINTESIS DE ACTIVIDADES REALIZADAS.**

Las actividades llevadas adelante durante el plazo otorgado en la última prórroga se detallan a continuación:

* **Finalizados** los ensayos de la fuente de alimentación partida de alta tensión (-+160v), implementada con un SG3525 en topología Full-Bridge. La misma se encuentra funcional con un transformador de baja frecuencia con núcleo de hierro.
* **Finalizado** el diseño, fabricación, montaje y prueba de la fuente de alimentación, implementada con SG3525 en topología Full-Bridge y transformador de núcleo de hierro a 500Hz.
* **Finalizado** el diseño, fabricación, montaje y prueba del bloque del electroestimulador por corriente, implementada con un PSoC4 como núcleo de control y una cuente de corriente basada en transistores BJT de alta tensión (BF421/2) con la interfaz de usuario.
* **Se creó** el repositorio del Proyecto en GitHub, el cual se encuentra accesible en la siguiente dirección:

<https://github.com/jeremiasadrian/MIB_sistema_p_realimentacion_haptica.git>

* Con los dos bloques funcionales y montados en un gabinete, se **está realizando** la calibración de la interfaz gráfica en corriente, corrigiendo fallas de la misma y se relevando la curva de respuesta del electroestimulador con cargas de prueba en el rango de 50kΩ a 120kΩ.
* Se **están realizando** pruebas para la incorporación al programa del núcleo de control, la función de señal disparo de la electroestimulación a partir del FSR.

**SINTESIS DE ACTIVIDADES PENDIENTES**

En virtud de lo coordinado con el Director de la Tesis, los objetivos pendientes y los plazos propuestos, se detallan las siguientes actividades a llevar a cabo en el plazo solicitado:

* Con el prototipo calibrado, se desarrollará una prueba piloto para la determinación de las características de la señal de electroestimulación necesaria para la generación de estímulos táctiles detectables en la región media del antebrazo y brazo de un individuo no amputado.
* Con los datos relevados se llevará adelante el procesamiento adecuado para determinar la factibilidad del uso de la señal propuesta en la región evaluada y el análisis comparativo con los resultados obtenidos a nivel de la mano en los trabajos referenciados.
* Incorporar un README.md dentro de cada carpeta principal del repositorio con la descripción del contenido.
* Con los resultados del trabajo, se finalizará el documento de Tesis para ser presentado ante las autoridades de la Facultad, según lo establezcan las reglamentaciones vigentes y las instrucciones de las autoridades de la carrera.

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PENDIENTES.**

A continuación, en el Cuadro 1 se presenta el cronograma propuesto en la última prórroga, en el cual las tareas resaltadas con color verde son las que ya se has realizado, amarillas las que se encuentran en proceso y las que conservan el color original son las pendientes:



*Cuadro 1: Grado de avance según el cronograma de la última prórroga.*

En función de lo detallado precedentemente, y luego de haber transitado una parte del desarrollo del proyecto, en el Cuadro 2 se presenta la propuesta de cronograma, con una extensión de 3 meses para la finalización de la tesis. Las actividades aquí planteadas, difieren de las del cronograma original dado que fueron redactadas en relación a las tareas que quedan pendientes:



*Cuadro 2: Cronograma propuesto para la finalización de la tesis.*



*Ing. Jeremías Adrián GARCIA CABRERA*

DNI: 32.313.431

**Maestrando de la MIB – FI-UNER**

**Anteproyecto 11.243/21 D**